РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НЕФТЕГОРСКИЙ

## СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

## СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

## третьего созыва

## РЕШЕНИЕ

от 09 февраля 2018 года 		№ 120

Об утверждении плана реализации Генерального плана сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей  сельского поселения Утевка от 24.09.2013г. №173 (в ред. решения собрания представителей сельского поселения Утевка  от 08.12.2017г. №107), на период до 2023 года

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Собрание представителей сельского поселения Утевка

РЕШИЛО:

- Утвердить прилагаемый план реализации Генерального плана сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 24.09.2013г. №173 (в редакции решения Собрания представителей от 08.12.2017г. №107) , на период до 2022 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Утевочка» и  разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Утевка http://утевка.рф.

3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу сельского поселения Утевка Любаева А.А.

Председатель Собрания

представителей сельского

поселения Утевка								Ю.А. Марченко

Глава

сельского поселения

Утевка 									А.А. Любаев

Приложение

к решению Собрания представителей

сельского поселения Утевка

от 09.02.2018 № 120

План реализации Генерального плана сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 24.09.2013г. №173 (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Утевкаот 08.12.2017г. №107), на период до 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки подготовки (плановые) проектной документации, годы | Сроки строительства (плановые), годы | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры |
| 1. | Реконструкция существующих улиц |
| 1.1 | с.Утевка ул.Мало-Садовая, протяженностью 0,029 км | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 1.2 | с.Утевка ул. Утевская, протяженностью 0,44 км | 2018 | 2018 | администрация с.п. Утевка |
| 1.3 | с.Утевка ул.Пугачева, протяженностью 0,28 км | 2018 | 2018 | администрация с.п. Утевка |
| 1.4 | с.Утевка ул. Нефтегорская, протяженностью 0,023 км | 2019 | 2019 | администрация с.п. Утевка |
| 1.5 | с.Утевка ул.Астраханская, протяженностью 0,3 км | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 1.6 | с.Утевка ул.Ново - Чапаевская, протяженностью 0,3 км | 2018 | 2019 | администрация с.п. Утевка |
| 1.7 | с.Утевка ул.Коммунистическая, протяженностью 0,45 км | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 1.8 | с.Утевка ул.Комсомольская, протяженностью 0,33 км | 2018 | 2018 | администрация с.п. Утевка |
| 1.9 | с.Утевка ул. Игольникова, протяженностью 0,64 км | 2019 | 2019 | администрация с.п. Утевка |
| 1.10 | с. Утевка ул. Саратовская протяженностью 0,63 км | 2021 | 2022 | администрация с.п. Утевка |
| 1.11 | с. Утевка ул. Степная протяженностью 0,25 км | 2021 | 2022 | администрация с.п. Утевка |
| 1.12 | с.Утевка ул. Набережная протяженностью 0,46 км | 2022 | 2023 | администрация с.п. Утевка |
| 1.13 | с.Утевка ул.А.Орехова протяженностью 0,7 км | 2022 | 2023 | администрация с.п. Утевка |
| 1.14 | с.Трофимовка ул.Рабочая, протяженностью 0,35 км | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 1.15 | с.Трофимовка ул.Пролетарская, протяженностью 0,2 км | 2019 | 2019 | администрация с.п. Утевка |
| 1.16 | с.Трофимовка ул.Степная, протяженностью 0,26 км | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 1.17 | с.Трофимовка ул.Центральная, протяженностью 1,1 км | 2021 | 2022 | администрация с.п. Утевка |
| 1.18 | с.Трофимовка ул.Русская протяженность 0,35 км | 2022 | 2023 | администрация с.п. Утевка |
| 1.19 | пос.Каменный Дол ул.Полевая, протяженность 0,65 км | 2018 | 2019 | администрация с.п. Утевка |
| 1.20 | пос.Песчаный Дол ул. Озерная, протяженность 0,36 км | 2018 | 2018 | администрация с.п. Утевка |
| 2. | Строительство улиц |
| 2.1 | с.Трофимовка, продолжение ул. Демократической, протяженность 170 м | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2.2 | с.Трофимовка, продолжение ул. Степной, протяженность 560 м | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2.3 | с.Трофимовка, ул. №1, протяженность 350 м | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2.4 | пос. Каменный Дол продолжение ул.Мира, протяженность 175 м | 2019 | 2020 | администрация с.п.Утевка |
| 2.5 | пос. Каменный Дол продолжение ул.Мира, протяженность 175 м | 2019 | 2020 | администрация с.п.Утевка |
| 2.6 | пос. Каменный Дол продолжение ул.Полевой, протяженность 135 м | 2019 | 2020 | администрация с.п.Утевка |
| 2.7 | пос. Каменный Дол ул.№2, протяженность 500 м | 2019 | 2020 | администрация с.п.Утевка |
| 2.8 | пос. Каменный Дол ул.№3, протяженность 230 м | 2019 | 2020 | администрация с.п.Утевка |
| 2.9 | пос. Песчаный Дол продолжение ул. Озерной, протяженность 240 м | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2.10 | пос. Песчаный Дол ул. №2, протяженность 565 м | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2.11 | пос. Песчаный Дол ул. №3, протяженность 350 м | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2.12 | пос. Песчаный Дол ул. №4, протяженность 420 м | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2.13 | пос. Песчаный Дол ул. №5, протяженность 600 м | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2.14 | с.Утевка продолжение ул.Уральской протяженностью 450м | 2021 | 2022 | администрация с.п. Утевка |
| 2.15 | с.Утевка продолжение ул. Мелиораторов протяженностью 350 м | 2022 | 2023 | администрация с.п.Утевка |
| II. Мероприятия по развитию системы газоснабжения |
| 1 | Строительство газопровода низкого давления протяженностью 1,5 км с установкой ШГРП в с.Утевка по ул. Проживина | 2020 | 2021 | администрация с.п. Утевка |
| III. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры |
| 1. | Строительство центра досуга с залом (20-25 посетительских мест), библиотекой (440 ед. хранения) и спортивным залом (площадью 20-30 кв.м) в пос. Каменный Дол по ул. Озерная | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2. | Реконструкция сельского клуба с увеличением вместимости (40-45 посетительских мест) с библиотекой (1300 ед. хранения) в пос.Песчаный Дол | 2018 | 2019 | администрация с.п. Утевка |
| 3. | Реконструкция клуба в с.Утевка по ул.Торговой | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
|  | IV. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физической культуры и массового спорта |
| 1. | Строительство открытого спортивного сооружения в с.Утевка по ул.Астраханской | 2021 | 2022 | администрация с.п. Утевка |
| 2. | Строительство открытого спортивного сооружения в пос.Каменный Дол по ул.Мира | 2022 | 2023 | администрация с.п. Утевка |
| 3. | Строительство открытого спортивного сооружения в пос.Песчаный Дол по ул.№2 | 2018 | 2019 | администрация с.п. Утевка |
| V. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения |
| 1. | Бульвар в с.Утевка по ул. Комсомольская | 2019 | 2020 | администрация с.п.Утевка |
|  | VI. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания |
| 1. | Строительство бани на 40 мест в с.Утевка | 2019 | 2020 | администрация с.п. Утевка |
| 2. | Строительство предприятия бытового обслуживания на 5 раб. мест в с.Утевка, на площадке №1, ул.№20 | 2022 | 2023 | администрация с.п. Утевка |
| VII. Мероприятия по развитию объектов местного значения специального назначения |
| 1. | Кладбище в с.Утевка вдоль автодороги регионального значения «Самара - Оренбург» - Утевка - Максимовка - «Богатое - Самара - Оренбург» | 2018 | 2018 | администрация с.п. Утевка |

Финансово-экономическое  обоснование

Плана реализации Генерального плана сельского поселения Утевка

муниципального района Нефтегорский Самарской области

План реализации Генерального плана сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области не устанавливает расходные обязательства сельского поселения Утевка. Он определяет перечень, приоритетность и последовательность мероприятий по размещению и строительству в течение пяти лет объектов капитального строительства, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры местного значения, составленный на основе предложений органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Нефтегорский, органов местного самоуправления сельского поселения Утевка, учтенных в Генеральном плане сельского поселения Утевка в составе мероприятий по территориальному планированию.

Учитывая, что объемы финансирования, необходимые для реализации конкретных мероприятий Плана, указываются и обосновываются в областных, ведомственных, районных и местных целевых программах, содержащих эти мероприятия, финансово-экономическое обоснование мероприятий Плана строится на основе учета нормативных правовых актов Самарской области, муниципального района Нефтегорский, сельского поселения Утевка, устанавливающих расходные обязательства в соответствующих сферах деятельности исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий Плана:

Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683 (ред. от 22.11.2017) «Об утверждении государственной программы Самарской области "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 - 2020 годы»;

Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2017 №394 «Об утверждении Распределения в 2017 году из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Самарской области иных межбюджетных трансфертов на поддержку отрасли культуры в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Самарской области от 25.04.2017 №265 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 №616 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

Постановление Правительства Самарской области от 23.10.2017 №654 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 13.11.2013 №616 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;

Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 №44 (ред. от 21.12.2010) «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 14.12.2017г. №108 «О бюджете сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2018 год и плановый период 2019 г. и 2020г.»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 27.12.2017 №112 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 29.12.2016г. №62 «Об утверждении Программы социальной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017 - 2026 годы»;

Решение Собрания представителей сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области от 13.02.2017г. №68 «Об утверждении Программы транспортной инфраструктуры сельского поселения Утевка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2017 год и на период до 2033 года».